# Space P2/P3 · 07 实时库存叠加 + 08 高级可视化 — Reconcile/落地设计

— 可直接驱动实施计划的 as-built 对账版 —

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档ID | SPACE-P2P3-RECONCILE（07 + 08 合并落地设计） |
| 所属模块 | Space 空间数字底座 · Part 2（07）+ Part 3（08） |
| 设计源（不推倒） | 丛书 docs/space/07-stock-overlay.md（07 详规）/ docs/space/08-advanced-viz.md（08 详规）/ docs/space/00-data-model.md（join key、Aisle 中心线）/ docs/space/05-viewer-core.md、06-camera-pick.md（复用） |
| 本文定位 | Reconcile/delta 设计：把丛书 07/08 映射到 P1 as-built 代码 + 锁定本会话决策（接真/在拣派生/计划拆分）。不复述丛书全文，只锁”落地差异 + 可落码细节”。 |
| 技术栈 | .NET8（IWmsStockQuery 等只读契约 + WMS 接真实现）/ Vue3 + Three.js（overlay 着色 / advanced 路径·热图，复用 05/06） |
| 落地决策（本会话拍板） | ① 接真 + 播演示种子（替掉 StubWmsStockQuery，读 T_Stock/T_Location/StockTransaction/OutboundOrder 真表）② 在拣派生 = join 出库单拣货中明细（OutboundOrder.Status=Picking 且 AllocatedQty>ShippedQty）③ 交付 = 本 reconcile spec + 两份 plan（07 先、08 后） |
| 依赖（as-built 已验） | IWmsStockQuery（CP6.Core/Services/Integration/，现单条桩）/ ViewerHandle.setInstanceColor+requestRender+flyToData/ InstancedBuckets.setColor/ Highlighter/ Space_Aisle.Centerline/ LocationPublishService（04 停用校验已是契约首消费者） |

## §0 阅读顺序与边界

- 落码前必读丛书 07-stock-overlay.md 与 08-advanced-viz.md（设计真相在那）。本文是它们与 as-built 的差集 + 决策固化。

- 与丛书冲突处，以本文 as-built 决议为准（丛书写于 P1 落码前，部分命名/签名按当时设想）。

- 范围内：契约族（4 个）、WMS 接真实现、Space 后端中转端点、前端 overlay/advanced、04 回归、演示种子、测试。

- 范围外（守丛书边界）：3D 渲染/相机/拾取地基（05/06 已成，只复用）、WMS 库存业务写入（只读）、真实设备实时联动（08 仅占位）、租户级配色 UI（YAGNI，字段预留）、实时推送（无 SignalR，守 D5）。

## §1 架构 — Space→WMS 只读查询契约族

四个契约单向、纯读、join 按 LocationCode，定义在消费者（Space）侧，WMS 实现，DI 注入；Space 仅依赖抽象，无反向编译依赖。前端不直连 WMS，一律经 Space 后端中转端点（统一鉴权 / 多租户 / 可见区裁剪），后端再调契约。

| 契约 | 章 | 接真数据源 | 成熟度 |
| --- | --- | --- | --- |
| IWmsStockQuery（扩既有） | 07 | T_Stock + T_Location（+ OutboundOrderDetail 判在拣） | 做实 |
| IWmsPickTaskQuery | 08 | OutboundOrder + OutboundOrderDetail | 做实 |
| IWmsWorkloadQuery | 08 | StockTransaction（库位×时间窗计次） | 做实 |
| IWmsDeviceQuery | 08 | 桩返空（占位） | 占位 |

### 1.1 命名空间（as-built 决议）

| 物 | 丛书设想 | 本文决议（as-built） |
| --- | --- | --- |
| 契约位置 | CP6.Core/Services/Space/ | CP6.Core/Services/Integration/（扩既有 IWmsStockQuery.cs；08 三契约也置此，归”集成契约”族，与现状一致） |
| WMS 实现 | CP6.Core/Services/Wms/WmsStockQuery.cs | 同（CP6.Core/Services/Wms/ 下新建 WmsStockQuery.cs/WmsPickTaskQuery.cs/WmsWorkloadQuery.cs/WmsDeviceQuery.cs） |
| Space 中转端点 | views/space/viewer 调 | CP6.WebApi/Controllers/Space/（新 SpaceStockController、SpaceAdvancedController；或并入既有 SpaceLocateController，二选一由 plan 定） |
| 前端 overlay | cp6.web/src/space-viewer/overlay | 同 + cp6.web/src/space-viewer/advanced（08） |
| 着色 API | 丛书称 setInstanceColor | as-built = ViewerHandle.setInstanceColor(locationId, hex) → InstancedBuckets.setColor（名字对得上，直接复用） |

### 1.2 多租户（as-built 决议）

丛书契约签名带显式 Guid tenantId 参数。as-built 决议：去掉该参数——Stock/Location/StockTransaction/OutboundOrder* 均继承 BaseBizEntity，CP6Context 全局查询过滤按 ambient TenantContext 自动隔离（与 P1 服务一致：构造只注 CP6Context，查询不写 .Where(TenantId==)）。中转端点在 Space 后端，鉴权/租户由既有管线保证。

### 1.3 DI 替换

Program.cs 现注册 StubWmsStockQuery。本次： - IWmsStockQuery → WmsStockQuery（接真）。 - 新增注册 IWmsPickTaskQuery/IWmsWorkloadQuery/IWmsDeviceQuery。 - 删 StubWmsStockQuery（或保留供测试，见 §8）。

## §2 数据模型映射（WMS 真表 → 契约 DTO）

| 概念 | WMS 真表/字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| join key | Stock.LocationCd ↔ Space_Location.LocationCode ↔ Location.LocationCd | string(≤30)，精确匹配；只叠 Placed=true 库位 |
| 库存量 | Stock.PhysicalQty（每库位多行，按 ProductCd+LotNo）→ Σ 聚合到库位 | decimal(21,8) |
| 引当/可用 | Stock.AllocatedQty / Stock.AvailableQty | 信息卡可显 |
| 库容 | Location.CapacityQty（0=无限） | 利用率分母（WMS 为准） |
| 冻结锁 | Location.IsBlocked | → BinStatus 锁定 |
| 可拣 | Location.IsPickable | 信息卡可显，v1 不入 BinStatus |
| QC | Stock.QcStatus（PENDING/PASSED/FAILED/HOLD） | 信息卡可显；v1 不入 BinStatus（预留） |
| 在拣 | OutboundOrderDetail.LocationCd + AllocatedQty>ShippedQty，头 OutboundOrder.Status=Picking(3) | → BinStatus 在拣（§4.2） |
| 物料/批/容器 | Stock.ProductCd/Stock.LotNo / Pallet.PalletNo+Pallet.LocationCd | FindLocationsAsync 反查（§4.4） |
| 作业频次 | StockTransaction（LocationCd+TxnDateTime+TxnType）按窗计次 | 08 作业热图（§5.3） |
| 拣货序列 | OutboundOrder(taskNo=OutboundNo) + OutboundOrderDetail(LineNo 序, LocationCd, RequiredQty, ProductCd) | 08 拣货路径（§5.2） |

库容 UOM 注意：Stock.PhysicalQty 单位=製品 UOM，Location.CapacityQty 注释”matches product UOM”，但单库位混多製品多 UOM 时利用率口径模糊。v1 决议：直接 ΣPhysicalQty / CapacityQty（接受模糊，信息卡注明）；CapacityQty=0（无限/未设）→ 回退 BinStatus 粗估（空0/有货0.5/满1，丛书 §5.1）。

## §3 07 实时库存叠加 — 详规

### 3.1 契约扩展（IWmsStockQuery）

// CP6.Core/Services/Integration/IWmsStockQuery.cs —— 扩既有文件（消费者 Space 侧定义）
public interface IWmsStockQuery
{
    // ① 批量按库位编码查库存（叠加主力）
    Task<IReadOnlyList<WmsStockDto>> GetStockByLocationsAsync(
        IReadOnlyCollection<string> locationCodes, CancellationToken ct = default);

    // ② 按物料/批次/容器反查"哪些库位有它"（D8 P2 半，§3.4）
    Task<IReadOnlyList<WmsLocationHit>> FindLocationsAsync(
        StockLocateQuery query, CancellationToken ct = default);

    // ③ 兼容 04：单库位库存量（= ① 的单元素特例的便捷封装；保留签名以零改 04 调用方）
    Task<decimal> GetStockQtyAsync(string locationCode, CancellationToken ct = default);
}

public sealed class WmsStockDto
{
    public string  LocationCode { get; set; } = "";   // join key
    public int     BinStatus    { get; set; }         // 0空 1有货 2满 3锁定 4在拣（§3.2 派生）
    public decimal Qty          { get; set; }         // ΣPhysicalQty
    public decimal AllocatedQty { get; set; }         // ΣAllocatedQty（信息卡）
    public decimal? Capacity    { get; set; }         // Location.CapacityQty（0/未设→null）
    public string?  TopMaterial { get; set; }         // 占量最大 ProductCd（信息卡/预留）
    public int      ProductKinds{ get; set; }         // distinct ProductCd 数（信息卡）
    // 预留：温区/锁定原因/批次数 —— v1 不消费（YAGNI）
}

public sealed class StockLocateQuery
{
    public string? MaterialNo { get; set; }   // ProductCd
    public string? Lot        { get; set; }   // LotNo
    public string? Container  { get; set; }   // PalletNo
    // 三者按"非空即条件" AND 组合；全空 → 空结果
}

public sealed class WmsLocationHit
{
    public string  LocationCode { get; set; } = "";
    public decimal Qty          { get; set; }   // 该库位该物料量
    public string? Lot          { get; set; }
}

- 批量硬要求：禁逐个查（万级 N 次 RPC 必崩）。批大小上限（≤1000 编码）由实现侧分批；v1 一层规模（数百~数千）一次足够。

- 去 tenantId（§1.2）：全局过滤自动隔离。

- 04 兼容：GetStockQtyAsync 保留（内部走 GetStockByLocationsAsync([code]) 取 Qty），04 LocationPublishService.DeactivateAsync 调用零改；行为由”恒 0 桩”变”真查”（§6 回归）。

### 3.2 WmsStockQuery 接真实现 — BinStatus 5 态派生

WMS 无现成 BinStatus 字段，实现侧派生。优先级（高→低，先命中即取）：锁定 > 在拣 > 满 > 有货 > 空。

对一批 codes：
  S = Stock.Where(LocationCd in codes) 按 LocationCd 分组 → ΣPhysicalQty, ΣAllocatedQty, distinct ProductCd, TopMaterial
  L = Location.Where(LocationCd in codes) → CapacityQty, IsBlocked
  P = OutboundOrderDetail.Where(LocationCd in codes && AllocatedQty>ShippedQty)
        join OutboundOrder on OutboundNo where OutboundOrder.Status == OutboundOrderStatus.Picking(3)
        → 在拣库位集合 pickingSet

  对每个 code：
    qty = S[code].ΣPhysicalQty ?? 0
    cap = L[code].CapacityQty   (0 视为未设 → null)
    if L[code].IsBlocked           → BinStatus = 3 锁定
    elif code in pickingSet        → BinStatus = 4 在拣
    elif cap>0 && qty>=cap         → BinStatus = 2 满
    elif qty>0                     → BinStatus = 1 有货
    else                           → BinStatus = 0 空

- OutboundOrderStatus：Draft0/Confirmed1/Allocated2/Picking3/Completed4/PartialAllocated5/Cancelled9。在拣只取 Picking(3)（“拣货作业中”语义最准；Allocated(2) 仅引当未拣，v1 不计为在拣）。

- 锁定优先于在拣：冻结库位即使有拣货明细也显锁定（物理不可动为先）。

- WMS 未返回某 code（无 Stock 行且无 Location 行，如刚发布未建 bin）→ 该库位不在结果集 → 前端标”无数据”中性色（丛书 §4.3）。

### 3.3 库容利用率（前端聚合）

- 库位利用率 = Qty/Capacity（Capacity 有值）；无值按 BinStatus 粗估（空0/有货0.5/满1）。

- 货架/库区利用率 = 前端用快照 Σ库位Qty / Σ库位Capacity 聚合（不额外请求 WMS）。

- 热力模式把 [0,1] 映射冷→暖（蓝→黄→红）；与 05 LOD 联动（远聚合色块、近单格）。

### 3.4 按物料/批/容器定位（D8 P2 半）

FindLocationsAsync(query) 实现： - MaterialNo → Stock.Where(ProductCd==材料 && PhysicalQty>0)；Lot → 加 LotNo 条件；Container → Pallet.Where(PalletNo==容器) 取 LocationCd。 - 多条件 AND；结果按 LocationCd distinct + 各库位量。 - 前端流程：输入 → /stock/locate → 命中列表 → 复用 06 flyToData/切层/高亮（不重造定位）。空命中 → I-SPACE-701；多命中 → I-SPACE-702（跨层分组、巡航）；命中过多 → 限高亮 K 个 + 分页 + W-SPACE-702。

### 3.5 Space 后端中转端点（07）

| 端点 | 实现 |
| --- | --- |
| GET /api/space/floor/{floorId}/stock | 服务端枚举该层 Placed=true 库位编码（Space_Location）→ IWmsStockQuery.GetStockByLocationsAsync → 返回 WmsStockDto[] + 服务器快照时间戳 |
| GET /api/space/stock/locate?material=&lot=&container= | IWmsStockQuery.FindLocationsAsync → 命中列表（含 floorId，便于跨层定位） |

可见区裁剪 v1 = 楼层级（服务端按当前楼层 Placed 编码批量）。丛书理想的”视锥精确裁剪”留增量（需 ViewerHandle 暴露 getVisibleLocationCodes()，P-later）。

### 3.6 前端 overlay（space-viewer/overlay）

- StockOverlay：拉快照 → 缓存（带时间戳）→ 按当前模式着色（调 ViewerHandle.setInstanceColor，批量后单次 requestRender）。

- 着色三模式：状态色（默认，§3.7 色板）/ 利用率热力（§3.3）/ 关叠加（回 05 默认灰）。图例随模式;切模式用缓存重着色不重拉。

- 刷新（D5）：按需快照为主（进页/切层建图完成、点”刷新库存”、相机停稳可选）；可选轮询默认关（间隔下限如 5s、相机移动暂停、离页停）；无推送（不接 SignalR）。

- 与 Highlighter 协同（reconcile 要点）：状态色是”底色”，Highlighter _readColor 存/复原能正确回到状态色；“hover/选中期间快照刷新”小竞态 → 刷新前先 Highlighter.clear() 或刷新后重应用高亮（plan 落细）。

- 信息卡（接 06 §4.2）叠库存行：状态/量/容量/利用率/主物料 + 数据时间戳。

- 降级：IWmsStockQuery 超时/异常 → 留上次快照 + 标 W-SPACE-701，绝不拖垮 05/06 结构浏览。

### 3.7 状态色板（v1 固定，字段预留）

| BinStatus | 含义 | 默认色 |
| --- | --- | --- |
| 0 空 | 无货 | 绿 |
| 1 有货 | 部分占用 | 蓝 |
| 2 满 | 占满 | 红 |
| 3 锁定 | 冻结/盘点锁 | 灰 |
| 4 在拣 | 拣货作业中 | 黄 |
| — | 无数据 | 中性灰（区别于锁定灰） |

色板写死前端常量；留 colorScheme 配置位，v1 不做配置 UI（YAGNI）。

## §4 08 高级可视化 — 详规

### 4.1 契约（08 三个）

// CP6.Core/Services/Integration/ —— 与 IWmsStockQuery 同族，纯读单向，去 tenantId
public interface IWmsPickTaskQuery {
    Task<PickPathDto> GetPickPathAsync(string taskNo, CancellationToken ct = default);
}
public sealed class PickPathDto {
    public string TaskNo { get; set; } = "";
    public IReadOnlyList<PickStop> Items { get; set; } = [];  // 有序拣货点
}
public sealed class PickStop {
    public int Seq { get; set; } public string LocationCode { get; set; } = "";
    public decimal Qty { get; set; } public string? MaterialNo { get; set; }
}

public interface IWmsWorkloadQuery {
    Task<IReadOnlyList<WorkloadDto>> GetWorkloadAsync(
        Guid floorId, DateTime from, DateTime to, CancellationToken ct = default);
}
public sealed class WorkloadDto { public string LocationCode { get; set; } = ""; public int OpCount { get; set; } }

public interface IWmsDeviceQuery {   // v1 占位
    Task<IReadOnlyList<DeviceDto>> GetDevicesAsync(Guid floorId, CancellationToken ct = default);
}
public sealed class DeviceDto {
    public string DeviceId { get; set; } = ""; public string Type { get; set; } = "";
    public string? LocationCode { get; set; } public int Status { get; set; }
}

### 4.2 拣货路径动画（做实）

- 数据源接真：GetPickPathAsync(taskNo) 实现 = OutboundOrder.Where(OutboundNo==taskNo) + OutboundOrderDetail.Where(OutboundNo==taskNo && LocationCd!=null) 按 LineNo 序 → PickStop[]（Seq=LineNo, Qty=RequiredQty, MaterialNo=ProductCd）。（无专门 PickTask/Wave 实体；波次拣货在另一未合并分支，未来可替换源，契约不变。）

- 路径规划（前端）：解析每 code 的 AbsXYZ（Space 自有）→ 用 Space_Aisle.Centerline 建当前层中心线图（节点=端点/交叉/库位接入垂足，边权=段长）→ 相邻拣货点 Dijkstra/A* 最短路 → 折线；图楼层级缓存。

- 动画：小车/光点沿路径跑（播放/暂停/步进/调速/重播）+ 到达脉冲 + 顺序号牌 +（接 07）显拣量；相机可选跟随（复用 06 补间）。

- 降级：中心线缺失/不连通 → 该段退化直连 + W-SPACE-801，不中断；I-SPACE-801 报”N 点/总距 D 米”。

- 按需渲染：仅动画播放时持续 requestRender（05 §9.1），暂停即停。

### 4.3 作业热图（做实）

- 数据源接真：GetWorkloadAsync(floorId, from, to) 实现 = StockTransaction.Where(TxnDateTime in [from,to] && LocationCd in 该层Placed编码) 按 LocationCd 计数 → WorkloadDto[]（OpCount）。可选只计 OUT/PICK 类（口径由 plan 定，默认全 TxnType 计次）。

- 着色：归一化 OpCount → 冷→暖，复用 07 着色管线（在 §3.6 着色模式里加”作业热图”模式，共用 setInstanceColor+快照缓存+裁剪+LOD 聚合）。时间窗（今日/本周/自定义）；I-SPACE-802 报已加载。

- 与 07 利用率热力区别：07=“哪里满了”（库存快照）/ 08=“哪里最忙”（作业累计），同管线不同数据源+色映射。

### 4.4 设备联动（v1 占位）

- IWmsDeviceQuery → WmsDeviceQuery 桩返空（或示例数据）。

- 前端 advanced/DeviceLayer：SceneRoot 下预留 DeviceLayer 挂点 + 静态示意图元（参数化盒体，零素材）+ I-SPACE-803”演示示意，未接实时”。

- 真接 AGV/WCS 实时流 = P3+（架构留可注入数据点，未来换源不返工）。

### 4.5 Space 后端中转端点（08）

| 端点 | 实现 |
| --- | --- |
| GET /api/space/floor/{floorId}/pick-path?taskNo= | IWmsPickTaskQuery + 解析 AbsXYZ → 前端规划动画 |
| GET /api/space/floor/{floorId}/workload?from=&to= | IWmsWorkloadQuery |
| GET /api/space/floor/{floorId}/devices | IWmsDeviceQuery（v1 空/示例） |

## §5 04 停用校验回归（stub→真查）

LocationPublishService.DeactivateAsync 经 IWmsStockQuery.GetStockQtyAsync 做”停用前置 0 库存”校验。当前桩恒返 0 → 任何库位都可停用。接真后： - 行为变正确（有库存的库位停用被拦，E-SPACE-401 已有）。 - 既有 04 测试若依赖”恒 0”假设（停用任意库位成功）→ 需补种库存使其真实，或在测试用 StubWmsStockQuery/伪实现注入（见 §7）。plan 必跑 --filter ...Space 全回归确认零破坏。

## §6 多租户 / 权限

- 所有查询经全局过滤按 ambient TenantContext 隔离（§1.2）；中转端点在 Space 后端，沿用既有鉴权。

- 库存查看/高级可视化接 PUB 功能权限；可见库位接数据权限（无权库位不查/不显）——v1 至少接功能权限菜单，数据权限按既有 Space 端点惯例。

## §7 测试与 QA

- 单测（xUnit, InMemory）：

  - WmsStockQuery：BinStatus 5 态派生（每态一例 + 优先级 锁定>在拣>满>有货>空）、批量聚合、FindLocations（料/批/容器/空命中/多命中）、04 兼容 GetStockQtyAsync。

  - WmsPickTaskQuery：按 OutboundNo 取序列、LineNo 序、空。

  - WmsWorkloadQuery：时间窗计次、按库位聚合。

  - 多租户：跨租户不串（全局过滤）。

- 测试替身：保留 StubWmsStockQuery（或新增伪实现）供 04/上层测试注入，避免接真表耦合。

- 前端（vitest 纯逻辑）：BinStatus→色映射、利用率聚合、中心线图构建 + 最短路、热图归一化、bindMatch 式纯函数。

- gstack 真浏览器 QA（接真种子，收尾）：灌演示库存（Stock 多态：空/有货/满/锁定 IsBlocked/在拣 OutboundOrder Picking）+ 出库单（拣货路径）+ StockTransaction（热图）→ 验：状态着色/利用率热力/物料定位飞行/拣货路径动画/作业热图/降级（停 WMS 数据看是否留快照不崩）。

Konva/WebGL 真交互（动画手感/相机跟随/热图视觉）属运行态，gstack 截图视觉确认 + 纯逻辑单测兜底（同 P1 手段）。

## §8 交付物拆分（已定）

- 本 reconcile spec（双格式 .md+.docx），单独 commit。

- Plan 07（数据底座，先）：契约扩展 + WmsStockQuery/FindLocations 接真 + 04 回归 + DI 替换 + Space /stock、/stock/locate 端点 + 前端 overlay（三模式着色/快照缓存/轮询/楼层裁剪/图例/信息卡叠库存/物料定位复用 06）+ 演示种子 + 单测 + gstack。

- Plan 08（复用 07，后）：IWmsPickTaskQuery/IWmsWorkloadQuery/IWmsDeviceQuery 契约 + 接真实现（出库单/流水）+ 设备桩 + Space /pick-path、/workload、/devices 端点 + 前端 advanced（中心线图+最短路 PickPathPlanner / PathAnimator / WorkloadHeatmap 复用 07 管线 / DeviceLayer 占位）+ 单测 + gstack。

- 两份 plan 均走 subagent-driven TDD，末尾 gstack 接真种子 QA；每 Task 本地 commit（push 由用户自跑）。

## §9 错误码 / 消息一览

| ID | 种别 | 内容 | 章 |
| --- | --- | --- | --- |
| W-SPACE-701 | Warn | 库存数据获取失败，显示上次快照（可能陈旧） | 07 降级 |
| I-SPACE-701 | Info | 无库位存放该物料/批次/容器 | 07 物料定位空命中 |
| I-SPACE-702 | Info | 找到 N 个库位（M 层），点击定位 | 07 多命中 |
| I-SPACE-703 | Info | 库存已刷新（数据时间 hh:mm:ss） | 07 快照完成 |
| W-SPACE-702 | Warn | 命中库位过多，仅高亮前 K 个 | 07 大命中集 |
| W-SPACE-801 | Warn | 巷道路径不连通，近似直连显示 | 08 路径降级 |
| I-SPACE-801 | Info | 拣货路径：N 个拣货点，总距离 D 米 | 08 路径加载 |
| W-SPACE-802 | Warn | 高级可视化数据获取失败 | 08 降级 |
| I-SPACE-802 | Info | 作业热图（时间窗 from~to）已加载 | 08 热图 |
| I-SPACE-803 | Info | 设备联动为演示示意（未接实时） | 08 设备占位 |

后端裸码（E-SPACE-4xx/中文消息后缀沿用既有风格），前端按需 i18n；W-/I-SPACE-7xx/8xx 多为前端展示信息。

## §10 未决 / 推迟（YAGNI）

- 视锥精确可见区裁剪（v1 楼层级足够）。

- 租户级配色 UI（字段预留，v1 固定色板）。

- 库存实时推送 SignalR（守 D5 无推送）。

- 真实设备实时联动（08 仅占位）。

- 波次拣货作为拣货路径源（待 feat/wms-wave-picking 合并；契约不变可替换源）。

- 库容混 UOM 精确口径（v1 接受 ΣQty/Capacity 模糊 + 信息卡注明）。

- QcStatus / IsPickable 进 BinStatus（v1 信息卡显，不入着色态）。

## 自检

- 契约族为何全部单向纯读、定义在 Space 侧、去 tenantId？04 为何是 IWmsStockQuery 首消费者，接真后行为怎么变、怎么回归？

- BinStatus 5 态各自的真表来源是什么？优先级为何是 锁定>在拣>满>有货>空？“在拣”为何只取 OutboundOrder.Status=Picking(3) 且 AllocatedQty>ShippedQty？

- 07 刷新 D5 三红线（无推送/按需快照/轮询下限+楼层裁剪）各解决什么？状态色作底色与 Highlighter 复原的竞态怎么处理？

- 库容利用率怎么算/聚合？混 UOM 怎么降级？无库容怎么粗估？

- 08 拣货路径为何必须走 Aisle 中心线？源为何用 OutboundOrder（而非 PickTask）？不连通怎么降级？

- 08 作业热图怎么从 StockTransaction 派生、为何能复用 07 着色管线？设备为何只占位？

- 任一 WMS 数据源失败，07/08 为何不能拖垮 05/06 结构浏览？

实现：扩 CP6.Core/Services/Integration/IWmsStockQuery.cs + 新增 08 三契约 + WMS 侧 WmsStockQuery/WmsPickTaskQuery/WmsWorkloadQuery/WmsDeviceQuery（接真/占位）+ Space 后端 Controllers/Space/ 中转端点 + 前端 space-viewer/overlay（07）/space-viewer/advanced（08）+ 演示种子 + 单测 + gstack QA。设计真相见丛书 docs/space/07-stock-overlay.md、08-advanced-viz.md；本文为 as-built 落地对账。