# Space P3 · SP1 — P1 Viewer e2e 跑通(整合进既有 Playwright 框架) 设计

日期 2026-06-28。Space P3「运行态收尾 + 路径规划做真」三子项目之 SP1(SP1→SP2→SP3 顺序)。范围由用户拍板 = (a) 最小:让既有 14 个 viewer e2e 测试在真实栈上跑绿,不扩 07/08、不把软断言改硬(超出最小范围的留 SP1.5/后续)。

## 背景

- 既有 Space e2e:cp6.web/tests/space-viewer.e2e.ts(14 个 viewer 用例 = 加载/楼层列表/切层/点击/搜索定位/工具栏预设/跨层),写了但从未跑,且在 testDir 之外(tests/ 非 e2e/),npx playwright test 不会发现它。它自带一套臆测的 cp6_at cookie 鉴权说明。

- 既有 Playwright 框架已就位:cp6.web/playwright.config.ts(testDir=./e2e,baseURL=http://localhost:5173,串行 workers=1,两 project=setup→chromium[依赖 setup + storageState: e2e/.auth/admin.json])+ e2e/auth.setup.ts(admin/123456 登录→存 storageState,校验 localStorage.token)+ 既有业务 spec(golden-path / smoke-all-screens / erp-*)。

- 真实栈现成:后端 5177→CP6DB_SpaceQA(含 Space 演示数据)、前端 5173、@playwright/test ^1.60.0 已装。

## 目标

把 Space viewer e2e 整合进既有框架并跑绿——复用既有登录会话与配置,而非另起炉灶或重复鉴权。交付物 = npx playwright test(chromium project)下 Space viewer 用例 0 失败(通过 + 有意 skip)。

## 范围

做(In) 1. 把 tests/space-viewer.e2e.ts 迁入 e2e/space-viewer.spec.ts(进 testDir + 改 .spec.ts 命名以被 chromium project 收录),删除自带鉴权说明,改为继承既有 setup→storageState 会话(同 golden-path 等既有 spec)。 2. 选择器对账:把臆测选择器与真实组件对齐(详见映射表),修已知漂移点。 3. IDs:把 env 默认值改成真实 QA 值,使 npx playwright test 对 QA 库开箱即跑;仍可经 env 覆盖。 4. 跑绿:对真实栈执行(必要时 npx playwright install chromium),确认 0 失败。

不做(Out,因(a)最小) - 不扩 07 库存叠加 / 08 拣货路径·热图覆盖(留 SP1.5)。 - 不把「无 JS 错误 + waitForTimeout」软检查改成硬断言(仅做让其通过所必需的最小改动)。 - 不加 webServer 自动起栈(沿用既有配置「前提:5173/5177 已运行」)。 - 不引入 API 动态发现 site/floor(IDs 鲁棒性升级留后续;见决策 D1)。

## 架构 / 做法

整合而非重建。 Space viewer spec 进入 e2e/,被既有 chromium project(dependencies: ['setup'] + storageState)自动收录并鉴权: - 删去 spec 内 cp6_at cookie 相关说明与对 process.env 鉴权的依赖;openViewer() 直接 page.goto(viewer url),会话由 storageState 提供(admin 已登录)。 - baseURL 由 config 提供(http://localhost:5173),spec 内 BASE_URL 默认沿用但以 config 为准。 - 既有 ERP/golden-path spec 零改——本变更只新增一个 spec + 复用既有 setup,串行(workers=1)互不干扰。

## 选择器对账(映射表)

| e2e 选择器 | 真实组件 | 状态 / 动作 |
| --- | --- | --- |
| canvas.viewer-canvas | FloorViewer.vue | ✅ 存在 |
| .viewer-loading | FloorViewer.vue(v-if="loading") | ✅ 存在(openViewer 等其隐藏判就绪) |
| .viewer-toolbar .tb-btn + 文本 ⌂ ≡ ⊕ ⬡ ⟳ | FloorViewer.vue 工具栏 | ✅ 文本符号与 setPreset/onHome/onOverview/onFocusSelected/toggleProjection 一致 |
| .info-card | InfoCard.vue | ✅ 存在 |
| .floor-list / .floor-list__item / --active | FloorList.vue | ✅ 类存在 |
| data-floor-id(N1-c 切层取非活动楼层用) | FloorList.vue | ❌ 不存在 → 加 :data-floor-id="floor.id" 到列表项(1 行;否则 ≥2 楼层时切层逻辑失效。当前 QA 仅 1 楼层 → N1-c 本就 skip,加之使测试在多楼层下诚实) |
| .search-box .el-input__inner(搜索输入) | SearchBox.vue(FloorViewer 包在 .viewer-searchbox) | ✅ 已核:SearchBox 用 el-input(Element Plus),.search-box .el-input__inner 正确。注:SearchBox 有 .sb-mode 模式选择(code/物料),默认 code,e2e 填编码+Enter 即走编码定位 |
| .search-candidates / .search-candidate-item | SearchBox.vue 候选下拉 | ✅ 类存在(N3-b/c 为软检查,无数据不失败) |

唯一确定漂移点 = data-floor-id(新增 1 行);搜索/工具栏/info-card/canvas/loading/floor-list 选择器均已核对齐。

## IDs(决策 D1)

- e2e 当前默认 SPACE_SITE_ID='test-site-id' 等占位 → 改默认为真实 QA 值:SPACE_SITE_ID=F31F48C2-81D5-4BA7-AFF1-83DA8D87C2FE、SPACE_FLOOR_ID=5C92E6A8-C4C8-4D91-9DDC-EA9C54B6961F、SPACE_LOCATION_CODE=A-01-01-01;仍可经 env 覆盖。

- 权衡:开箱即跑(对 QA 库)vs 绑定 QA 专属 GUID(若 QA 重灌则需改默认或传 env)。最小范围取「真实默认 + 可覆盖」;API 动态发现(setup 步查首个已发布 site/floor/code,免 GUID 维护)为后续鲁棒性升级,不在 SP1。

## 运行前提与预期

- 后端 5177→CP6DB_SpaceQA(已有 Space 演示数据)、前端 5173 均在跑;npx playwright install chromium(若未装)。

- 运行:npx playwright test e2e/space-viewer.spec.ts(经 chromium project,自动先跑 setup 鉴权)。

- 预期 = 0 失败:通过的用例 + 有意 skip:N1-c(仅 1 楼层 → 跳切层)、CROSS(无 SPACE_OTHER_FLOOR_CODE env → 跳跨层)、Manual inspection(无 SPACE_MANUAL → 跳)。N3-b/c 软检查无候选数据时不失败。

## 测试 / 验证

- 交付物本身即「测试跑绿」。验证 = Playwright 运行 0 失败 + 既有 ERP/golden-path/smoke spec 不受影响(本变更只 +1 spec、复用 setup、串行)。

- 失败兜底:若个别用例因真实栈时序(冷后端 ~5s)超时,放宽该用例等待/选择器至能稳过即可(不改其语义)。固化运行记录于 docs/superpowers/qa/space-p3-sp1/。

## 决策记录

- D1 IDs:真实 QA 默认 + env 可覆盖(非 API 动态发现)——最小范围。

- D2 位置:迁入 e2e/ 复用既有 config/auth(非留 tests/ 自建)——无悬念。

- D3 起栈:假定 5173/5177 已运行(沿用既有 config),不加 webServer。

- 范围:(a) 最小;不扩 07/08、不软改硬。

## 分支 / 落地

- 在 feat/space-p3-hardening(基于 Space 00~08 的 2fba946)。feat/space-p1-backend 冻结于 2fba946 作 00~08 落 main 之用,本 P3 工作不污染它。