# WFS 引擎深化 · 串簽(顺签/逐级审批)设计 Spec

版本 v1.0 · 2026-06-28 · 分支 feat/wfs-serial-sign(off main a462764) 上游内核：[2026-06-26-wfs-runtime-kernel-design]与 [2026-06-26-wfs-form-inbox-unified-design]。 本 spec 在已完成的 token 内核 + OA 电子表单信箱(A/B/C/C′/D-1 全上 main)之上,深化审批节点的串簽表达力。

## §0 范围(做什么 / 不做什么)

做(四件事)： 1. 审批节点多档串簽：FlowNode 增有序 Stages,token 停泊本节点、内部档位游标逐档推进(第 K 档按其会签模式判定通过 → 建第 K+1 档待办;末档过 → AdvanceToken 去下一节点)。 2. 三种档形态：①固定顺序清单(设计期排好的有序档)②逐级上报(managerChain 档,运行时沿 Sys_User.ManagerId 链动态展开成 N 档,到链顶或 MaxLevels 封顶)③串中带并(某档审批人解析出多人 + Countersign all/any/veto,该档内并行会签)。 3. 退回动作泛化：现 SendBackAsync 仅 node 级,泛化为三目标 —— prevStage(同节点上一档)/starter(退回发起人重填,回 Draft 复用草稿重提)/node(退回指定前置节点,沿用现状);驳回 ActAsync(approve:false) 保持整单 terminate。 4. 全栈贯通：读模型传签履历按档落库 + forecast 按档展开 + 信箱 timeline 显档位 + Vue Flow 设计器档编辑面板。

不做(YAGNI,留 roadmap)： - 串簽档内再嵌套并行网关/子流程(串中带并仅”一组人并行会签”,不嵌 split/join)。 - 服务任务/WebAPI/JOB/子流程节点(umbrella §9,另起 spec)。 - inclusive 包容网关、跨并行块退回(引擎 hardening 方向,另起)。 - 串簽档的条件跳档(某档按表单值动态跳过)——P1 全档必经,YAGNI。 - 会签人动态加档(运行时插入新档)——加签 AddSignAsync 已覆盖”档内加人”,不做”加档”。

## §1 现状锚点(实读真行号,落码前仍建议复核)

工作树 D:/CP6-wfs-serial @ feat/wfs-serial-sign(== main a462764)。

| 主题 | 文件:行 | 现状要点 |
| --- | --- | --- |
| 节点/边 DSL | CP6.Core/Services/Wf/FlowSchema.cs:16-71 | FlowNode.Type(L21-23,start/approval/end/parallelSplit/parallelJoin)、ApproverStrategy/Levels/RoleId/UserId(L27-30)、Countersign(L33,all/any/veto)、CcUsers/CcRoleId(L49-50)、Code(L58)。FlowEdge.From/To/Condition/CcUsers(L61-71)。 |
| 审批人策略 | IApproverResolver.cs:6-46 | ApproverStrategy 枚举(DirectManager/DeptLeader/Role/Specified/Starter)、ApproverRule(Strategy,Levels,RoleId,SpecifiedUserId)(L21)、ResolveAsync 纯查询缺位返因不抛(L45)。 |
| 审批人解析 | ApproverResolver.cs:17-78 | DirectManagerAsync 沿 ManagerId 上溯 Levels 级取第 N 级单人(L30-48,串簽逐级要改为逐级走);RoleAsync 取角色全员(L71-78)。 |
| 审批节点 handler | NodeHandlers/ApprovalNodeHandler.cs:12-53 | OnEnterAsync：解析规则→stale 作废重入旧任务(L23-26)→step=NextStepSeq/WriteSnapshot(L29-30)→foreach 审批人建 Wf_FlowTask(TokenId=L43)+WriteFormToOnSend(L46)+通知。token 停泊。串簽改造点。 |
| 办理外壳(重试) | FlowEngine.cs:100-128 | ActAsync/ActAsAsync 包 ActOnceAsync,DbUpdateConcurrencyException 重读重试×3(L102-110/120-127)。 |
| 办理核心 | FlowEngine.cs:130-199 | ActOnceAsync：幂等闸(L135)→改 task 状态+UpdateFormToOnHandleAsync(L145)→办结快照(L148-156)→会签计票按 (Inst,Node,Token)(L163-169)→EvaluateNodeCounts(L169)→写触达 inst.ModifyDate(L175)→!decided 停泊早退(L177-181)→passed：SkipPendingFormTos+AdvanceToken(L184-190) / !passed：Rejected+CancelAllActiveTokens+VoidPendingFormTos(L191-196)→DispatchIfFinishedAsync(L197)。串簽改造点。 |
| 会签三规则 | FlowEngine.cs:220-235 | EvaluateNodeCounts(approved,rejected,total,countersign) 纯静态,any/veto/all。每档复用,签名不动。 |
| 进节点分发 | FlowEngine.cs:238-245 | EnterNodeAsync → inst.CurrentNode=node.Id + _handlers[type].OnEnterAsync(ctx),未知类型抛错。 |
| token 原语 | FlowEngine.Tokens.cs:14-83 | SpawnToken(L14)/ConsumeToken(L27,Active 守卫)/CancelAllActiveTokens(L36,Local+DB 安全合并)/FinishIfDrained(L48)/HasActiveToken(L57)/AdvanceToken(L68,排他流转无后继即消费 drained)。 |
| 读模型钩子 | FlowEngine.ReadModel.cs:12-161 | NextStepSeq(L12)/WriteFormToOnSend(L29,建 Pending 履历)/UpdateFormToOnHandleAsync(L52,按 (Inst,Node,Token,ExpectedHandler,Pending) 关单)/WriteSnapshot(L72)/WriteCcAsync(L82)/SkipPendingFormTos(L101)/TransferFormToAsync(L115)/VoidPendingFormTos(L142)。 |
| 高级动作 | AdvancedFlow.cs:16-129 | AddSignAsync(L16,before/after,层上限 10)/SetDelegateAsync(L55)/TransferAsync(L78)/SendBackAsync(taskId,actor,targetNodeId,comment)(L100-129,作废全在途→CancelAllActiveTokens→VoidPendingFormTos→SpawnToken(target)→EnterNodeAsync)。退回泛化点。 |
| 实体 | CP6.Entity/DomainModels/Wf/Wf_FlowTask.cs:11-53 | BaseTenantEntity,TokenId(L46),IsRead(L49)。增 StageIndex。 |
| 实体 | Wf_FlowFormTo.cs:11-32 | 传签履历台账,StepSeq(L15)/NodeId/NodeCode/NodeName/ExpectedHandlerId/Status。增 StageIndex?。 |
| 状态常量 | WfStatus.cs:4-43 | FlowInstanceStatus(Running0/Approved1/Rejected2/Withdrawn3/Suspended4/Draft5)、FlowTaskStatus(Pending0/Approved1/Rejected2/Cancelled3/Suspended4)、FlowTokenStatus、FlowFormToStatus(Pending0…Voided6)。 |
| 引擎接口 | IFlowEngine.cs:7-49 | 对外签名;SendBackAsync(L27,注释已写”三落点只是 targetNodeId 不同”)、StartDraftAsync(L44)。 |
| forecast | CP6.Core/Services/Oa/ForecastService.cs:15-85 | ForecastAsync 逐节点前推(L15);approval 分支一节点一步(L54-59);ResolveApproverNamesAsync(L72);NextNodeId 排他边(L65)。按档展开点。 |
| 校验器 | FlowSchemaValidator.cs:9-55 | 静态校验六规则,统一 E-WF-010;KnownStrategies(L6)。增串簽档规则。 |
| 设计器 model | cp6.web/src/views/oa/designer/designerModel.ts:3-70 | SchemaNode(L3-11)/NODE_PALETTE(L15)/schemaToGraph(L24)/graphToSchema(L43)/validateClient(L61)。增 stages 序列化 + 镜像校验。 |
| 设计器面板 | cp6.web/src/views/oa/designer/NodePropertyPanel.vue | 审批节点属性面板(基本/進階/知會三段)。增「串簽档位」段。 |

关键既有错误码：E-WF-002(转交非法)/E-WF-003(草稿提交越权/非草稿)/E-WF-006(流程缺失)/E-WF-009(身份码重复)/E-WF-010(schema 非法)。

## §2 数据模型(改动极小,DB 仅 2 小列)

### §2.1 ApprovalStage(新,FlowSchema.cs)

/// <summary>串簽档位(WFS 引擎深化)。一个 approval 节点可挂有序 Stages;空=单档(用节点既有字段)。</summary>
public class ApprovalStage
{
    public string? Name { get; set; }                 // 档名(信箱/forecast 显示)
    public string? Code { get; set; }                 // 人面档码(可空)
    /// <summary>档型：fixed=固定一组审批人;managerChain=沿 ManagerId 链逐级展开。</summary>
    public string Kind { get; set; } = "fixed";
    // ── fixed 档：一条审批人规则(同节点既有四字段语义) ──
    public string? ApproverStrategy { get; set; }     // DirectManager/DeptLeader/Role/Specified/Starter
    public int? ApproverLevels { get; set; }
    public int? ApproverRoleId { get; set; }
    public Guid? ApproverUserId { get; set; }
    /// <summary>该档会签模式(串中带并)：all/any/veto。默认 all。</summary>
    public string Countersign { get; set; } = "all";
    // ── managerChain 档：封顶级数(到链顶或本上限,二者先到为止) ──
    public int? MaxLevels { get; set; }
}

FlowNode 增一字段(FlowSchema.cs:58 Code 之后)：

/// <summary>串簽档位序列(有序)。空/缺省=单档,用本节点 ApproverStrategy/Countersign(向后兼容)。</summary>
public List<ApprovalStage>? Stages { get; set; }

序列化进 Wf_FlowDef.SchemaJson,无 DB 列。 旧 schema 无此字段 → 反序列化为 null → 单档路径。

### §2.2 Wf_FlowTask.StageIndex(新 DB 列)

Wf_FlowTask.cs:46(TokenId 之后)增：

/// <summary>串簽档位序号(WFS 引擎深化)。会签计票按 (Inst,Node,Token,StageIndex) 隔离。
/// 默认 0：单档节点 / 旧数据 / 在途任务皆 0,语义不变,无需回填。</summary>
public int StageIndex { get; set; }

### §2.3 Wf_FlowFormTo.StageIndex(新,可空)

Wf_FlowFormTo.cs 增 public int? StageIndex { get; set; }(信箱 timeline / forecast 按档标号显示用;旧行 null)。

### §2.4 迁移

EF 迁移 WfsSerialSign：仅 Wf_FlowTask.StageIndex(int,default 0)+ Wf_FlowFormTo.StageIndex(int null)两列,零数据搬迁、零回填(默认 0 即单档语义)。索引不动(会签计票仍走既有 (InstanceId,NodeId) 查询,加内存 StageIndex 过滤)。

## §3 运行时(档位游标,方案 1)

### §3.1 ResolveStageK 纯函数(新,ApprovalNodeHandler 或 FlowEngine 私有)

把设计期 Stages 按序展平成运行时档,映射”第 K 档 → 解析任务”。签名(草案)：

// 返回第 K 档的 (审批人规则, 会签模式);K 越界(无更多档) → null
internal static (ApproverRule rule, string countersign)? StageSpecAt(FlowNode node, int k, ...);

展平规则： - 无 Stages(单档兼容)：K=0 → (BuildRule(node), node.Countersign)(即今天的单规则);K≥1 → null。这条保证 631 测试逐字等价。 - 有 Stages：按序遍历设计档,fixed 档占 1 个运行时档槽;managerChain 档占 1..N 个槽(沿链每级一槽)。运行时索引 K 落在哪个槽 → 取该档的 (rule, countersign)： - fixed → ApproverRule(strategy, levels, roleId, userId) + 该档 Countersign。 - managerChain 第 j 级 → ApproverRule(DirectManager, Levels=j, null, null)(逐级走:第 1 级=直属主管、第 2 级=主管的主管…)+ 该档 Countersign(通常 all,单人)。链断(某级无上级)或 j>MaxLevels → 该 managerChain 档槽数到此为止。

确定性：fixed 完全由 schema 决定;managerChain 每次从 starter 现查组织。“流程中途换主管 → 用新主管”是可接受且通常更可取的语义(文档化于 §11 边界)。ApproverResolver.DirectManagerAsync(:30-48)已能取第 N 级,逐级即对 j=1,2,3… 逐次调用,链顶天然返 Unres 作终止信号。

### §3.2 ApprovalNodeHandler 档化

OnEnterAsync(:12-53)重构为”进入第 0 档”： - 单档(无 Stages):与今天逐字等价(解析 BuildRule(node)→建任务,StageIndex=0)。 - 多档:取 StageSpecAt(node,0),解析审批人,建第 0 档任务(StageIndex=0),其余逻辑(stale 作废 / step/WriteSnapshot / WriteFormToOnSend / 通知)不变。 - 抽出私有 EnterStageAsync(inst,schema,node,token,k)：给定档号 K,解析该档审批人→建任务(打 StageIndex=k + WriteFormToOnSend(stageIndex:k))→快照。OnEnter = EnterStageAsync(...,0)。前进档 / 退回档复用同一入口。

### §3.3 ActOnceAsync 档化

ActOnceAsync(:130-199)三处增量,签名与重试外壳(:100-128)不动： 1. 计票加档维度(:163-166)：nodeTasks 过滤加 && t.StageIndex == task.StageIndex(本档隔离)。EvaluateNodeCounts(:220)不动,逐档判。 2. passed 推进改为”先推档,无档才推节点”(:184-190)： passed:      SkipPendingFormTos(本档兄弟 Pending → Skipped)   // 复用,加 StageIndex 过滤      k1 = task.StageIndex + 1      若 StageSpecAt(node, k1) 存在 → EnterStageAsync(inst,schema,node,token,k1)   // 同节点同 token 建下档      否则 → AdvanceToken(inst,schema,token)                                       // 末档过 → 去下一节点 3. !passed(驳回)不变(:191-196)：整单 terminate(Rejected+CancelAllActiveTokens+VoidPendingFormTos)。退回是另一条动作路径(§4),不走这里。

写触达 inst.ModifyDate(:175)位置不动——停泊(推下档前的 !decided 早退)与推进两条 mutating 路径仍都参与 RowVersion 乐观并发(串中带并某档并行会签的丢失唤醒防护,与今天等价,只是 scope 缩到档内)。

## §4 动作语义(驳回 vs 退回,对齐 Delta 双按钮)

### §4.1 驳回 = 整单 terminate(沿用现状)

ActAsync(approve:false) → §3.3 !passed 分支,整单 Rejected。零改。

### §4.2 退回 SendBackAsync 泛化三目标

IFlowEngine.SendBackAsync 签名扩(保留旧重载向后兼容)：

// 新：target 描述退回落点;旧重载 SendBackAsync(taskId,actor,targetNodeId,comment) 转发为 Kind=node
Task SendBackAsync(Guid taskId, Guid actorId, SendBackTarget target, string? comment = null);

public sealed record SendBackTarget(string Kind, string? NodeId = null);  // Kind: prevStage | starter | node

实现(AdvancedFlow.cs,复用既有清场原语)：

| Kind | 行为 | 复用 |
| --- | --- | --- |
| node | 现状逐字保留：作废全在途待办→CancelAllActiveTokens→VoidPendingFormTos→SpawnToken(target)→EnterNodeAsync。目标非前置/非审批/end → E-WF-012。 | SendBackAsync 原体(:100-129) |
| prevStage | 仅 task.StageIndex>0 合法(否则 E-WF-012)。作废本档在途任务(同 Token/Node/StageIndex)→ VoidPendingFormTos(本档 Pending)→ 游标减一 EnterStageAsync(...,task.StageIndex-1)(同 token,不动其他档已办履历)。不 terminate token(token 仍停本节点)。 | EnterStageAsync(§3.2)、VoidPendingFormTos(加档过滤) |
| starter | terminate token(CancelAllActiveTokens)+ VoidPendingFormTos(全实例)+ 实例回 Draft(FlowInstanceStatus.Draft=5)归属发起人。发起人改后经既有 草稿→StartDraftAsync(:72-92)整流程从头重跑。 | StartDraftAsync 既有路径 |

三目标均 AddHistory("sendback") 追加(不删历史,与现状一致)。prevStage 是新增的档内退回,与 node 级正交。

### §4.3 动作接缝复用

加签 AddSignAsync(:16)/委派 SetDelegateAsync(:55)/转交 TransferAsync(:78)在当前档内照常工作：新建任务随原任务同 TokenId,须同步带 StageIndex=原任务.StageIndex(加签/转交计票方与原任务同档)。

## §5 读模型 + forecast + 信箱

### §5.1 传签履历(几乎免费,加档标号)

WriteFormToOnSend(:29-46)增 stageIndex 入参,落 Wf_FlowFormTo.StageIndex;NodeName 可附档名(stage.Name)。UpdateFormToOnHandleAsync(:52)/SkipPendingFormTos(:101)/VoidPendingFormTos(:142)关单/跳过/作废加 StageIndex 过滤(档内精确,不误伤同节点其他档履历)。StepSeq 每档经 NextStepSeq(:12)递增 → 信箱 FlowTimeline 按 StepSeq 排序天然顺序呈现各档。

### §5.2 forecast 按档展开

ForecastService.ForecastAsync(:15)的 approval 分支(:54-59)由”一节点一步”改为”一节点 N 步”： - 无 Stages → 一步(现状)。 - 有 Stages → 展平(同 §3.1 规则)逐档 emit ForecastStep：fixed 档解析该档审批人名;managerChain 沿链前推 emit 各级主管名(链断/封顶即止)。 - ForecastStep 增 stageIndex/stageName 字段;ResolveApproverNamesAsync(:72)按档规则解析。发起预览与详情时间线共用(现状已共用)。

### §5.3 信箱左读右签

FormDetail 操作条按状态浮现「同意 / 驳回 / 退回 / 加签 / 转交」。退回目标选择器(新)： - prevStage：仅当前任务 StageIndex>0 时显示「退回上一档」。 - starter：恒显示「退回发起人」。 - node：列出可退的前置审批节点「退回到…」。

FlowTimeline 渲染 Wf_FlowFormTo 行时,同 NodeId 多档按 StageIndex 分组显示「第 K 档 · 档名 · 审批人 · 状态」。读模型已驱动,增量仅显示层。

## §6 设计器(Vue Flow,C′ 之上)

不新增节点类型;审批节点(approval)NodePropertyPanel.vue 增「串簽档位」段： - 勾「启用串簽」展开有序档列表(增 / 删 / 上移 / 下移),每档配： - 档型 radio：固定 / 逐级(managerChain)。 - 固定：审批人策略 + 角色/用户(复用既有 userApi/roleApi 远程搜索,同单档 UI)。 - 逐级：MaxLevels(封顶级数)。 - 会签 Countersign：all/any/veto(串中带并)。 - 档名 Name(可选)。 - 不勾「启用串簽」= 现有单档单规则 UI(Stages 不写,向后兼容)。

designerModel.ts： - SchemaNode(:3-11)增 stages?: ApprovalStage[];schemaToGraph(:24)/graphToSchema(:43)经 ...n/...(n.data) 已透传,补 stages 字段穿透即可(vitest 验串簽往返互逆)。 - validateClient(:61)镜像后端新规则：stages 非空时每档须合法(fixed 须策略 / managerChain 须正 MaxLevels / countersign 合法 / 不得空档),错误 key oa.designer.errStageInvalid。

## §7 校验 / 错误码 / i18n

### §7.1 FlowSchemaValidator 增串簽规则(:26-27 后)

approval 节点新规则(任一不满足 → 加 E-WF-011)： - Stages 为空 → 走既有规则⑤(须合法 ApproverStrategy)。 - Stages 非空 → 每档：fixed 须合法策略(KnownStrategies,:6);managerChain 须 MaxLevels>=1;Countersign ∈ {all,any,veto};档列表不得为空。

### §7.2 错误码(新增 2)

| 码 | 含义 |
| --- | --- |
| E-WF-011 | 串簽档配置非法(空档 / fixed 缺策略 / managerChain 缺 MaxLevels / countersign 非法) |
| E-WF-012 | 退回目标非法(prevStage 于第 0 档 / node 目标非前置审批节点 / 退到 end) |

E-WF-010 仍承载结构性问题(节点/边/网关);串簽配置专用 E-WF-011 便于 UI 定位。

### §7.3 i18n

设计器档编辑 UI 文案(oa.designer.stage.*)+ 2 新错误码 × 五语(ZhCN/ZhTW/En/Ja/Ko),沿用 I18nOa*ScreenSeed 静态 Sys_Lang[] 模式,grep 全 t('oa.*') 新键去重避开既有 seed(I18nOaInboxScreenSeed/I18nOaAdvancedScreenSeed/I18nOaDesignerScreenSeed/I18nOaNotify*),接 Program.cs concat 链(带去重)。

## §8 兼容 / 迁移

- 回归硬闸：既有 Wf 测试(dotnet test --filter Wf：单档 + 并行 + 会签 + 退回 + 加签 + 委派 + 转交)零改照绿 + 全量回归(基线 1294/1skip)不降。单档兼容靠 §3.1 “无 Stages → K=0 单规则 / K≥1 null”逐字等价 + StageIndex 默认 0。

- 在途实例：现存 Running/Suspended 实例任务 StageIndex 默认 0 = 单档语义,无需回填(区别于 token 内核当年须回填 token 行)。

- 新列默认：Wf_FlowTask.StageIndex(int,0)、Wf_FlowFormTo.StageIndex(int null)。EF 迁移仅加列。

- 旧 SendBackAsync(...,targetNodeId,...) 重载保留(转发 Kind=node),既有退回调用方零感知。

## §9 测试

单元(后端,全量基线 1294/1skip → +N)： - 固定三档顺序推进(档 0 过→建档 1→过→建档 2→过→AdvanceToken→下一节点)。 - 逐级动态 N 档展开(沿 ManagerId 链:有 3 级则 3 档,链断即止 AdvanceToken;MaxLevels=2 封顶 2 档)。 - 串中带并某档会签 all/any/veto(档内多人,EvaluateNodeCounts 按档隔离)。 - 档计票隔离：两档不串台(StageIndex 过滤生效)。 - 退回 prevStage：档 2 退回 → 游标减一重建档 1、档 0 已办履历不动、token 不 terminate;第 0 档 prevStage → E-WF-012。 - 退回 starter：实例回 Draft、token cancelled、全 Pending 履历 Voided;StartDraftAsync 重提整流程从头跑。 - 退回 node：现状等价(token terminate + 目标节点重建)。 - 驳回(approve:false)某档 → 整单 Rejected + 兄弟连坐(沿用)。 - forecast 展开档(固定 + managerChain 链解析名字 + 封顶)。 - 校验四规则(空档 / fixed 缺策略 / managerChain 缺 MaxLevels / countersign 非法 → E-WF-011)。 - 迁移：StageIndex 默认 0,旧实例单档语义不变。 - 加签/转交在档内：带 StageIndex 与原任务同档计票。

前端(vitest)： designerModel 串簽往返互逆(stages 穿透 schemaToGraph/graphToSchema)+ validateClient 镜像四规则。

gstack 真浏览器 QA(隔离库 CP6DB_OA,harness docs/superpowers/qa/wfs-serial-signing/)： 设计器配串簽流程(固定 2 档 + 逐级 1 档)→保存(校验过)→发起→逐档审(信箱 timeline 显档位)→退回上一档→再审→末档过→Approved;另跑驳回 terminate + 退回发起人重提。

## §10 分期(交付波次,plan 阶段细化为 T1~Tn)

| 期 | 范围 | 闸 |
| --- | --- | --- |
| P-A 引擎内核 | §2 数据模型 + 迁移 + §3.1 StageSpecAt + §3.2 handler 档化 + §3.3 ActOnce 档化 + 单档兼容闸 + 单测 | --filter Wf 既有零改照绿 + 串簽推进单测绿 |
| P-B 退回泛化 | §4 SendBackTarget 三目标 + 旧重载转发 + 读模型档清理(Skip/Void 加档过滤)+ 单测 | 三退回路径单测绿 + 既有退回测零改 |
| P-C 读模型/forecast/信箱 | §5 StageIndex 落库 + WriteFormToOnSend 档号 + forecast 档展开 + FormDetail 退回选择器 + timeline 显档 | forecast 单测 + 前端 type-check/vitest |
| P-D 设计器 | §6 档编辑面板 + designerModel stages 往返 + validateClient + §7 校验/错误码/i18n | vitest 往返 + build + i18n check |
| P-E gstack QA | §9 全链真浏览器固化 | 7 剧本 PASS |

每 Task：全新 general-purpose subagent(sonnet) TDD → 控制器/diff 级复核(git show + 零 Space/零越界核验)→ 本地 commit 不 push;零改引擎执行态硬闸(dotnet test --filter Wf 既有照绿)。隔离 worktree D:/CP6-wfs-serial @ feat/wfs-serial-sign,绝不碰 D:/CP6(脏分支)/D:/CP6-space-backend(Space 会话)。

## §11 延后(YAGNI)与边界

- 延后：串中带并嵌套网关/子流程;服务任务/WebAPI/JOB;inclusive 网关;跨并行块退回;条件跳档;运行时加档。

- 边界(文档化)：①managerChain 每档现查组织,流程中途换主管用新主管(通常可取);②managerChain 与 token 内核并行网关组合时,串簽档在单 token 内顺序推进,不与 split/join 冲突(档不 spawn 子 token);③prevStage 退回不跨节点,第 0 档退回须用 starter/node;④starter 退回复用 Draft,流程从头跑(非从当前节点续)——若业务要”退回发起人补料后从当前节点续”属另一语义,YAGNI 不做。

## §12 决策锚点汇总表

| # | 决策 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 串簽建模 | 方案 1：审批节点内多档 + 档位游标(token 停泊,游标推进) |
| D2 | 档形态 | 固定顺序 / 逐级动态(managerChain) / 串中带并(档内会签),三者全要 |
| D3 | 数据模型 | FlowNode.Stages(进 SchemaJson 无 DB 列)+ Wf_FlowTask.StageIndex + Wf_FlowFormTo.StageIndex?(DB 仅 2 列) |
| D4 | 会签计票 | 扩到 (Inst,Node,Token,StageIndex),EvaluateNodeCounts 每档复用、签名不动 |
| D5 | 驳回 | ActAsync(approve:false) 保持整单 terminate(零改) |
| D6 | 退回 | SendBackAsync 泛化三目标 prevStage/starter/node;旧重载转发 node |
| D7 | 退回发起人 | 复用 Draft + StartDraftAsync,整流程从头重跑 |
| D8 | 逐级解析 | 复用 ApproverResolver.DirectManager 逐级(j=1,2,…)调用,链顶 Unres 终止 |
| D9 | 向后兼容 | 无 Stages → 单档逐字等价,--filter Wf 既有零改照绿;StageIndex 默认 0 无需回填 |
| D10 | 设计器 | 不新增节点类型,approval 面板加「串簽档位」段;designerModel stages 往返 + validateClient 镜像 |
| D11 | 错误码 | 新增 E-WF-011(档配置非法)/E-WF-012(退回目标非法) |
| D12 | 范围 | 全栈含设计器,五期 P-A~P-E;服务任务/inclusive/子流程/条件跳档 YAGNI |