Table of Contents

# CP6 ERP→MES→WMS 业务功能完善设计

生成于 2026-06-03，基于代码盘点 + Bridge Hook 闭环 Phase 1-4 已落地后的现状。 关联文档：PROJECT_STRUCTURE.md §2.3 描述当前闭环架构；本文档列出已知缺口 + 改进设计。 范围声明：Phase 5 mcframe7 連携已明确不做，本文档不涉及。

## 一、当前真实状态（代码盘点）

| 已有 ✅ | 缺失 ❌ |
| --- | --- |
| Bridge Hook Phase 1-4 闭环（正路径） | ERP 受注无 CancelAsync（OrderService / IOrderService 均无 cancel 方法） |
| WMS OutboundService.CancelOrderAsync（含状态校验 + 引当解除） | MES WorkOrderService 同样无 cancel |
| FEFO/FIFO 引当（Outbound/Expiry/Kitting/Mobile/Ink 多处一致） | Bridge Hook 失败只走 ILogger，无 DB 持久化、无重试、无补偿表 |
| QualityInspection NG 自动起 DefectRecord | WMS 出荷不校验 QC 状态（NG 品可被分配出货） |
| RMA Service（242 行已实装） | RMA 回写 ERP 受注（贷方/扣账）逻辑不清晰 |
| 部分出荷（ShippedQty < AllocatedQty） | 欠品 → 反向告知 ERP「需要 backorder」缺失 |
| OperLogFilter 全局记录 | 跨模块端到端 trace（同一 WebOrderNo 串所有事件）缺失 |
| 三个 Bridge Hook 都有 ILogger Info/Warn/Error | 没有可见的失败队列 / 重试机制 / 健康监控 |

核心判断：闭环架构合理，异常路径 + 可观测性是从 demo 到生产的最大差距。

## 二、4 个完善维度

### 维度 1：业务异常路径闭环（最高优先）

#### Gap 1.1 — 受注取消链不存在 [P0]

- 现状：OrderService 无 CancelAsync。客户取消订单只能软删整条记录，已展开的 WO/Outbound 不会反向解锁。

- 后果：客户取消 → MES 继续排产 → WMS 继续引当 → 实际损失。

- 设计：

  - IOrderService.CancelAsync(webOrderNo, reason, user)，状态机：仅 Confirmed/InProduction 可取消，Shipped 不可

  - 新增 IOrderCancelBridgeHook.OnOrderCancelledAsync(webOrderNo)（对称 Bridge 模式）

    - 调 MES WorkOrderService.CancelByOrderAsync（若指図未着手）

    - 调 WMS OutboundService.CancelByWebOrderAsync（若未出荷）

  - 半路状态返回 PartialCancelResult，前端弹窗让营业决策（继续完成 vs 强制中断）

#### Gap 1.2 — 材料欠品反流 [P1]

- 现状：MES 指図発行时 WMS 引当失败抛 InsufficientStockException，未结构化记录。

- 设计：

  - 新表 T_MaterialShortage（WorkOrderNo + MaterialCd + RequiredQty + AvailableQty + DetectedAt + ResolvedAt）

  - StockMovementService.ApplyAsync 检测不足时不抛异常，改为写 T_MaterialShortage + SignalR 推送 + IPurchaseHintHook（未来对接采购）

  - WMS Dashboard 加「未解决短缺清单」widget

#### Gap 1.3 — 品质 NG → 阻止出荷 [P0]

- 现状：QC 起 DefectRecord，但 OutboundService.AllocateAsync 不查 QC 状态，NG 品可被分配出货。

- 设计：

  - Stock 加 QcStatus 字段（Pending/Passed/Failed/Hold），默认 Pending

  - QualityInspection PASS 改 Passed，NG 改 Failed

  - OutboundService.AllocateAsync 过滤 QcStatus = Passed（或显式 IncludeUnchecked = true 用于紧急放行）

  - NG 品自动 MoveAsync 到「不良品仓」（WarehouseType=NG）

#### Gap 1.4 — RMA 闭环到 ERP [P1]

- 现状：RmaService 处理 WMS 端退货入库，但是否回写 ERP 受注（贷方/扣账）不清晰。

- 设计：

  - RMA 確定 → 新 IErpBridgeHook.OnReturnConfirmedAsync(rmaNo) → ERP 生成 CreditNote + 受注 ReturnedQty 累计

  - 区分 RMA 类型：退货换新 / 退货扣款 / 退货报废 → 三种走不同 ERP 凭证

### 维度 2：可观测性 + 可靠性（生产必备）

#### Gap 2.1 — Bridge Hook 失败仅在日志 [P0]

- 现状：WmsBridgeHook.cs:38 _logger.LogError 后吞异常返回 Failed。无主动查询渠道。

- 设计：

  - 新表 T_IntegrationEvent：

  - EventId GUID PK
SourceModule string (ERP/MES/WMS)
TargetModule string
HookName string
SourceNo string (受注号/指図号/出庫号)
TargetNo string?
Status enum (Pending/Success/Failed/DeadLetter/Compensated)
Attempts int
LastError string?
NextRetryAt DateTime?
CorrelationId GUID (串联同一业务链)
PayloadJson string
CreatedAt / UpdatedAt

  - 所有 Bridge Hook 改三段式：

  - var evt = new IntegrationEvent { Status = Pending, ... };
await _db.IntegrationEvents.AddAsync(evt);
await _db.SaveChangesAsync();
try { 
    await Execute(); 
    evt.Status = Success; 
} catch (Exception ex) { 
    evt.Status = Failed; 
    evt.LastError = ex.ToString(); 
    evt.NextRetryAt = DateTime.UtcNow.AddMinutes(Math.Pow(2, evt.Attempts)); 
}
await _db.SaveChangesAsync();

  - 后台 IntegrationEventRetryWorker : BackgroundService 每分钟扫 Failed AND NextRetryAt <= now，最多 5 次

  - 5 次失败 → DeadLetter + SignalR 推 Dashboard + 邮件告警

#### Gap 2.2 — 跨模块端到端 trace [P1]

- 现状：一个 WebOrderNo 在 OperLog 里散落多条，无法一次性看「从受注到出荷」时间线。

- 设计：

  - T_IntegrationEvent.CorrelationId 串联（受注号→指図号→出库号→回写号 同一 ID）

  - 前端 /erp/order/{webOrderNo}/timeline 页面，按 CorrelationId 拉所有事件 + OperLog → 时间轴

  - SignalR OrderProgressHub 实时推「指図完成→入库→出荷」给营业看板

#### Gap 2.3 — Bridge 健康监控 [P2]

- 设计：

  - WMS Dashboard 新「集成健康」area：MES Bridge 24h 成功率 / ERP Bridge 当前队列长度 / 最近 5 次失败

  - IntegrationHealthService.GetMetricsAsync() 从 T_IntegrationEvent 聚合

  - Prometheus /metrics 输出 cp6_bridge_success_total{hook} cp6_bridge_retry_queue{hook}

### 维度 3：跨模块 KPI / 报表（面试 demo 加分）

| Gap | 数据源 | 设计 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 受注→出荷 Lead Time / OTD 报表 | Order.OrderDate/RequestDate + OutboundOrder.ShippedDate | ReportCenter 按客户/产品分组，输出准时率 + 平均延迟 |
| 3.2 在庫滞留分析 | Stock.ReceiveDate | 「滞留 Top 50」+ Dashboard widget：(now - ReceiveDate) > 30/60/90 天 分桶 |
| 3.3 生產計画達成率 ✅ | WorkOrder.ProductionQty + WorkOrder.CompletedQty(良品累計) | 完成：PlanAchievementService（製品/月/得意先で達成率・不良率集計）+ /mes/plan-achievement 报表 + KPI 卡 + CSV。menu 313 |
| 3.4 受注済未出荷 dashboard（最高商业价值） | 跨 Order/WorkOrder/OutboundOrder | 营业首页 widget：列受注号、客户、应交期、当前状态（在 MES 哪个工程/WMS 哪个状态），含「催货」按钮（SignalR 推工厂） |

### 维度 4：数据完整性边界

#### Gap 4.1 — 欠品分批出荷 → ERP backorder [P1]

- 现状：WMS 部分出荷 ShippedQty += shipQty 累积；当 ShippedQty < OrderQty 且后续无库存，ERP 端无「关闭剩余 / 转 backorder」机制。

- 设计：

  - OrderDetail 加 BackorderQty 字段

  - WMS 出荷确认后，营业可在 ERP 端按受注明细「关闭剩余」（生成 backorder 新明细 or 放弃）

  - ERP Dashboard 加「Backorder 队列」

#### Gap 4.2 — 多仓位路由策略 [P2]

- 现状：OutboundService.AllocateAsync 按 ProductCd 引当但不区分仓位优先级。

- 设计：

  - Warehouse 加 OutboundPriority int

  - 新表 T_OutboundRoutingRule（客户区域 / 产品类别 → 首选仓）

  - 引当排序：RoutingRule → WarehousePriority → FEFO

#### Gap 4.3 — 多币种 / 汇率冻结 [P2] ✅ 完成（2026-06-09）

- 现状：日本企业系统但有海外客户场景。Order.UnitPrice 是单一货币。

- 设计：受注时按 BusinessPartner.CurrencyCd + T_FxRate 当日汇率冻结到 Order.FxRate，回写时按冻结汇率换算

- 实现：新表 T_FxRate（基轴 JPY，Rate=JPY/外币）+ BusinessPartner.CurrencyCd + Order.CurrencyCd/FxRate。OrderService.CreateAsync 经可选注入的 IFxRateService.ResolveForCustomerAsync 冻结当日（基准日以前最新）汇率；外币无登记汇率则报错，JPY/未设定→(JPY,1.0) 故既有受注测试零影响。FxRateService 含 CRUD + resolve；FxRateController；前端 /erp/fx-rate 汇率维护页 + 受注一覧通貨列。迁移 Gap43AddFxRate。

## 三、改进路线（按价值/成本排序）

| 阶段 | 改进项 | 影响 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 6 | Gap 1.1 受注取消链 + Gap 2.1 IntegrationEvent 持久化 | P0 × 2，从面试 demo 到生产可用的临门一脚 | 中（~3-5 天） |
| Phase 7 | Gap 1.3 QC 拦截出荷 + Gap 2.2 端到端 trace | 数据完整性 + 可调试性大幅提升 | 中（~3-4 天） |
| Phase 8 | Gap 3.4 受注済未出荷 dashboard + Gap 3.1 OTD 报表 | 商业价值看板，面试演示效果好 | 小（~2 天） |
| Phase 9 | Gap 1.2 材料欠品反流 + Gap 4.1 backorder | 闭环更完整 | 中（~3 天） |
| Phase 10 | Gap 1.4 RMA→ERP + Gap 2.3 Bridge 健康监控 | 锦上添花 | 中（~3-4 天） |

建议立即开始：Phase 6（受注取消链 + IntegrationEvent 持久化）—— 这是当前架构最大的两个 P0 漏洞。

## 四、与既有架构的兼容性

- 所有改进遵循既有 Bridge Hook 设计原则：接口隔离 + Best-Effort + 配置可禁用

- 新表加在既有 CP6Context 的 OnModelCreating 模式下，配迁移

- 新 Service 走既有 BaseProvider + 测试在 CP6.Tests/ 对应目录

- IntegrationEvent 持久化是对现有 Bridge Hook 调用语义的非破坏性增强 —— 接口不变，调用方无感

生成于 2026-06-03，via /document-generate skill 风格的 gap analysis。