# CP6 整体产品走纲（Product Blueprint）

定位：把 CP6 从”内部 ERP/MES/WMS 系统”升级为可商用、可多客户复制的产品。本走纲是全局蓝图：模块全景、状态盘点、跨模块依赖、推荐建设顺序。各模块自己的总纲/丛书见各 docs/<module>/。

2026-06-12 更新：C 类未敲定项（Space 3D / PUB / OA）已全部 brainstorming 敲定。

## 一、产品全景

┌──────────────── 商用化新增 ────────────────┐
                  │ PUB 公共平台（权限引擎 + 公共模组 + 组织模型）│ ← 平台底座
                  │ OA 审批引擎   财务会计   采购   Space 3D     │
                  └───────────────────┬─────────────────────────┘
                                      │ 挂载/复用
  ┌──────────────── 既存系统（CP6 内核）────────────────┐
  │ 販売管理(MSBB)  生産管理(MES)  在庫物流(WMS)          │
  │ ERP→MES→WMS 闭环（Bridge Hook Phase1-4）             │
  └──────────────────────────────────────────────────────┘

## 二、模块状态盘点（2026-06-12）

| 模块 | 性质 | 需求 | 文档 | 实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUB 公共平台 | 新增·底座 | ✅定稿 | ✅总纲(含章00组织模型) | ⏳细分按M0-M5分批写(essay)，待编码 |
| OA 审批引擎 | 新增 | ✅定稿 | ✅丛书11篇 | ⏳从阶段1起，逐阶段 writing-plans，待编码 |
| 财务会计 | 新增 | ✅定稿 | ✅丛书11篇 | ⏳待编码 |
| 采购 | 新增 | ✅定稿 | ✅丛书10篇(01-09) | ⏳待编码 |
| Space 3D 空间数字底座 | 新增·商用 | ✅定稿(06-12) | ✅总纲 | ⏳细分+编码（P1→P3） |
| 販売管理 MSBB | 既存 | ✅(原設計書) | ◑详细规格逆向：060完成(xlsx)，余22本待逆向 | 既存系统 |
| 生産管理 MES | 既存 | ✅ | — | 已实现 |
| 在庫物流 WMS | 既存 | ✅ | — | 已实现+增量 |
| ERP→MES→WMS 闭环 | 既存 | ✅ | — | Bridge Phase1-4 完成；Phase5(mcframe7)不做 |

C 类未敲定项已全部清零：Space 3D ✅、PUB ✅、OA ✅。

## 三、关键跨模块依赖（决定建设顺序）

① 组织模型 Sys_Dept（PUB 章00）
   ├─ PUB 数据权限 DataScope（Path 子树过滤）
   └─ OA 审批路由（LeaderId/ManagerId → 直属上级/部门长）
   = 两者共同前置，归 PUB 先落，做一次两处用            ← 最高优先

② PUB 权限引擎（四粒度强校验）
   = 所有业务模块的后端强校验底座

③ OA 审批引擎（IApprovalService 实现）
   = 采购/财务审批桩的接通点（同步回调）

④ Space 3D ←(库位编码 join key)→ WMS
   = 混合分权，Space 管几何/WMS 管库存；低耦合可并行

⑤ Bridge Hook = ERP/MES/WMS 联动（已 Phase1-4）

## 四、推荐建设顺序（全局里程碑）

| 阶段 | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| B0 底座前置 | PUB 章00 组织模型（Sys_Dept 树 + LeaderId + Sys_User 三字段） | PUB+OA 共同前置，一切审批路由与数据权限的根 |
| B1 权限底座 | PUB 权限引擎 M0-M3（多角色→功能→数据→字段）+ 公共模组 | 业务模块强校验底座 |
| B2 审批中台 | OA 阶段1-2（可用OA → 接采购/财务审批桩） | 兑现 IApprovalService，采购/财务审批落地 |
| B3 业务编码 | 财务、采购 编码（丛书已齐，接 OA 审批 + PUB 权限） | 需求/文档就绪，可并行 |
| B4 空间底座 | Space 3D P1（建模+编码引擎）→ P2 叠加 → P3 高级可视化 | 独立模块，可与 B3 并行 |
| B5 销售逆向 | 販売 MSBB 详细规格逆向（共通→主数据→见积→受注→帳票） | 既存系统文档化，按需推进 |

并行性：B3（财务/采购编码，用 IApprovalService 桩可先行）、B4（Space 3D）、B5（MSBB 逆向）相互独立，可并行；B0→B1→B2 是强依赖主链。

## 五、产出约定

| 类型 | 风格 | 位置 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新模块总纲/丛书（PUB/OA/财务/采购/Space） | essay 教材风（讲为什么） | docs/<module>/ | .md + .docx |
| 既存 MSBB 详细规格（逆向日文設計書） | MSBBPA050 粒度·中日对照·xlsx 线框图 | docs/detailed-spec/ | .xlsx（镜像原書 Sheet 集） |
| 实施计划 | writing-plans | docs/superpowers/plans/ | .md |

## 六、下一步可选方向

- B0 起步：把 PUB 章00 组织模型 writing-plans 转实施计划（PUB+OA 共同第一步，已有 2026-06-10 阶段0 计划做基础）→ 开始编码。

- 继续 MSBB 逆向：按 detailed-spec 大纲产出共通(PA000/PACOM)或下一画面。

- 写 PUB/Space 细分章节：按各自里程碑分批写丛书。

生成于 2026-06-12。各模块详见 docs/pub、docs/approval、docs/finance、docs/procurement、docs/space、docs/detailed-spec。